PLAN MAESTRO DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Sistema de Gestión de Capacitaciones SENA (ENI)

Alineado con la Norma Internacional ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013

RESUMEN EJECUTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Identificador: SENA-ENI-STP-2026-V1.0 ¦ Versión: 1.0 (Aprobado) ¦ Fecha: 05/10/2026 Organización: Escuela Nacional de Instructores (ENI) - SENA Propósito: Guía operativa para la planificación, ejecución y gobierno del proceso de testing del aplicativo web de convocatorias a capacitaciones de instructores.

TABLA DE CONTENIDO

(Nota: La tabla de contenido se actualizará automáticamente al abrir el documento en Microsoft Word o Google Docs).

Alineado con el Estándar Internacional ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013

1. Información Documental y Registro de Control

1.1 Identificación Única del Documento

Título del Documento: Plan Maestro de Pruebas de Software - Sistema de Gestión de Capacitaciones SENA

Identificador Único: SENA-ENI-STP-2026-V1.0

Versión: 1.0 (Final)

Fecha de Emisión: 05 de Octubre de 2026

Estado: Aprobado para Ejecución

Organización Emisora: Equipo de Aseguramiento de Calidad de Software (QA) - Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) / Escuela Nacional de Instructores (ENI)

1.2 Autoridad de Aprobación

Aprobado por: Líder Nacional de QA SENA, Director Tecnológico de la ENI, Gerente del Proyecto de Software.

Revisado por: Arquitecto de Software Senior, Ingeniero Lead de Testing.

1.3 Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Resumen de Modificaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 28/09/2026 | Equipo de Testing QA | Borrador inicial basado en especificación ISO/IEC/IEEE 29119-3 y requerimientos funcionales del SENA. |
| 0.2 | 02/10/2026 | Lead QA SENA | Incorporación de la matriz de riesgos de producto, criterios de aceptación y estrategia de pruebas no funcionales. |
| 1.0 | 05/10/2026 | Director de Proyecto | Versión final consolidada y aprobada para el inicio de la fase de pruebas de integración y sistema. |

2. Introducción, Contexto e Importancia de la Línea de Pruebas

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de la Escuela Nacional de Instructores (ENI), requiere un aplicativo web centralizado que permita registrar y gestionar las convocatorias a capacitaciones ofrecidas a los instructores de la entidad para que estos puedan inscribirse de manera transparente y eficiente.

La calidad de este aplicativo es crítica para la operación institucional. Un fallo en el control de cupos, la asignación errónea de inscripciones o la pérdida de documentos adjuntos genera reprocesos administrativos, violaciones a las reglas institucionales (como la restricción de una sola capacitación anual por instructor) y malestar en la comunidad académica. Por ello, este Plan de Pruebas no es un ejercicio teórico, sino una guía de ejecución práctica y un instrumento de gobierno orientado a garantizar que el software desplegado en producción sea confiable, seguro y plenamente alineado con las reglas de negocio establecidas.

2.1 Marco Normativo y de Referencia

Este Plan de Pruebas se estructura bajo los alineamientos del estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013 (Software Testing - Part 3: Test Documentation), adoptando la estructura del Test Plan (Cláusula 6.2 y Anexo A.2.4) y articulando los procesos de gestión de la ISO/IEC/IEEE 29119-2 con las técnicas de diseño de pruebas especificadas en la ISO/IEC/IEEE 29119-4.

3. Alcance del Testing

El alcance define con precisión las fronteras operativas del proceso de pruebas para evitar ambigüedades entre el equipo de desarrollo, el equipo de QA y los administradores de la ENI.

3.1 Componentes y Requisitos Incluidos (In Scope)

Las pruebas abarcarán la totalidad de los flujos funcionales y reglas de negocio descritos en la especificación del sistema:

1. Módulo de Administración de Convocatorias (Rol Administrador):

Registro de capacitaciones con sus 9 atributos obligatorios: título, área, descripción, fecha de inicio, fecha final, ciudad, cupos totales, cupos asignados y estado (Regla de negocio 1).

Gestión del ciclo de vida y transiciones de estado de las convocatorias (Regla de negocio 2):

Borrador: Estado inicial asignado al crear la capacitación.

Publicada: Estado en que la capacitación se vuelve visible e inscribible para los instructores.

Cerrada: Estado en que finaliza la recepción de inscripciones.

Cancelada: Estado cuando se determina no realizar la capacitación.

Consulta gráfica interactiva de estadísticas por convocatoria: número total de instructores inscritos y porcentaje de ocupación/inscripción respecto al cupo total.

Consulta e inspección del listado detallado de instructores inscritos en una capacitación determinada.

2. Módulo de Consulta, Búsqueda y Filtro (Rol Instructor / Público):

Visualización del listado público de capacitaciones, restringido estrictamente a las que se encuentren en estado Publicada (Regla de negocio 6).

Ordenamiento obligatorio del listado por fecha de inicio en orden cronológico ascendente, iniciando por la más próxima a realizarse (Regla de negocio 3).

Filtrado dinámico por Área o por Ciudad, de manera individual o combinada (Regla de negocio 4).

Búsqueda por palabras clave aplicable sobre título y descripción de las capacitaciones (Regla de negocio 5).

3. Módulo de Inscripción de Instructores (Rol Instructor):

Validación del estado Publicada como prerrequisito único e indispensable para procesar la inscripción.

Validación de disponibilidad de cupos: verificación de que los cupos asignados sean estrictamente menores a los cupos totales antes de aceptar el registro (Regla de negocio 8).

Validación de la regla de elegibilidad anual: verificación automática de que el instructor no se haya inscrito previamente a otra capacitación en el mismo año calendario (Regla de negocio 7).

Captura y validación de integridad del formulario de inscripción con los 7 datos requeridos (Regla de negocio 9): número de identificación, nombres, apellidos, correo electrónico institucional, teléfono, centro de formación y regional SENA a la que pertenece.

Adjunción y almacenamiento obligatorio de un archivo en formato PDF con los requisitos exigidos (Regla de negocio 10), validando la extensión, tamaño máximo y legibilidad.

3.2 Componentes y Aspectos Excluidos (Out of Scope)

Se excluyen explícitamente de este plan de pruebas las siguientes áreas:

Sistemas de Nómina o Talento Humano Externos: No se probarán integraciones con bases de datos externas del SENA, dado que la captura y validación de datos del instructor se realizará de forma local en la base de datos del aplicativo.

Mantenimiento de Servidores Físicos y Capa de Red: La infraestructura cloud/servidores se asume provista bajo acuerdos de nivel de servicio (SLA) del proveedor de TI del SENA.

Generación Extemporánea de Certificados de Asistencia: La emisión de certificados post-capacitación no forma parte de la presente entrega funcional del aplicativo.

4. Objetivos y Criterios de Gobierno del Testing

4.1 Objetivos Generales y Específicos

Objetivo General: Validar que el Sistema de Gestión de Capacitaciones SENA cumple al 100% con los requerimientos funcionales y reglas de negocio, garantizando la ausencia total de defectos críticos antes del despliegue en producción.

Objetivos Específicos:

Validar que el 100% de los intentos de inscripción violatorios (instructores repetidos en el mismo año o capacitaciones sin cupo) sean bloqueados preventivamente con mensajes claros al usuario.

Verificar la correcta carga, almacenamiento e integridad de los archivos PDF adjuntados durante el proceso de inscripción.

Validar la precisión matemática y la representación gráfica del módulo de estadísticas de inscripción para los Administradores de la ENI.

4.2 Criterios de Entrada (Entry Criteria)

Para autorizar el inicio de la ejecución de las pruebas de sistema, deben cumplirse las siguientes condiciones:

1. Despliegue correcto de la versión candidata (Build) en el entorno de pruebas de QA.

2. Entrega de la documentación funcional y la matriz de trazabilidad actualizada.

3. Disponibilidad de la base de datos de pruebas poblada con catálogos oficiales del SENA (regionales, centros de formación, áreas y ciudades).

4. Ejecución exitosa de las pruebas unitarias e integración por parte del equipo de desarrollo con un nivel de cobertura de código no inferior al 85%.

4.3 Criterios de Salida y Éxito (Exit Criteria)

La fase de testing se considerará completada con éxito cuando se alcancen los siguientes indicadores:

1. Cobertura de Requisitos: 100% de las reglas de negocio (Reglas 1 a 10) probadas mediante casos de prueba ejecutados.

2. Porcentaje de Aprobación: Mínimo 98% de casos de prueba ejecutados con resultado "Pasado" (Pass).

3. Gestión de Defectos:

0 Defectos Abiertos de Severidad 1 (Bloqueante / Crítico).

0 Defectos Abiertos de Severidad 2 (Alta / Funcionalidad principal afectada).

Máximo 3 Defectos Abiertos de Severidad 3 (Media / Menor) con plan de mitigación documentado y aceptado por el SENA.

4. Entrega de Documentación: Firma y publicación del Informe de Finalización de Pruebas (Test Completion Report según ISO 29119-3).

4.4 Criterios de Suspensión y Reanudación

Criterio de Suspensión: Las pruebas se suspenderán formalmente si se detecta un defecto bloqueante (Severidad 1) que impida el acceso al sistema, la carga de datos clave, o que inhabilite más del 25% de los casos de prueba planeados.

Criterio de Reanudación: Las pruebas se reanudarán una vez que el equipo de desarrollo entregue una nueva build con la corrección aplicada y la nota de release correspondiente.

5. Tipos de Pruebas y Secuencia Operativa de Ejecución

Las actividades de testing se organizan en una secuencia lógica donde cada nivel valida capas específicas del sistema y sirve de base para la siguiente fase.

5.1 Secuencia Operativa de Pruebas

1. Pruebas Unitarias (Unit Testing):

Objeto Validado: Funciones aisladas, métodos de cálculo de porcentajes y validadores de expresiones regulares (ej. formato de correo institucional y extensión PDF).

Justificación: Constituyen la primera línea de defensa en el entorno de desarrollo antes de integrar componentes.

2. Pruebas de Integración (Integration Testing):

Objeto Validado: Comunicación entre el formulario web, la base de datos PostgreSQL y el almacenamiento de archivos adjuntos.

Justificación: Verifican que la transferencia de datos entre capas (API/Persistencia) funcione correctamente antes de probar la interfaz de usuario.

3. Pruebas de Sistema / Funcionales (System Testing):

Objeto Validado: Flujos end-to-end de las 10 Reglas de Negocio, formularios de Administrador e Instructor, filtros, búsquedas y lógica de cupos.

Justificación: Valida la aplicación completa frente a los requerimientos funcionales especificados.

4. Pruebas No Funcionales (Non-Functional Testing):

Objeto Validado: Rendimiento y concurrencia (inscripciones masivas simultáneas), Seguridad (validación contra inyección SQL y subida de archivos maliciosos) y Usabilidad/Responsividad.

Justificación: Garantiza que la plataforma soporte la operación masiva de instructores a nivel nacional sin degradación del servicio.

5. Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT):

Objeto Validado: Validación de escenarios reales por parte de instructores seleccionados y funcionarios administradores de la ENI SENA.

Justificación: Confirmación final de la adecuación operativa antes de autorizar el paso a producción.

6. Estrategia de Pruebas, Técnicas y Entornos

6.1 Técnicas de Diseño de Pruebas (ISO/IEC/IEEE 29119-4)

Se aplican las siguientes técnicas formalizadas para estructurar los casos de prueba:

Partición de Equivalencia y Análisis de Valores Límite (BVA):

Aplicación: Evaluación de cupos y tamaño de archivos PDF.

Límites: Evaluación en 0 cupos, 1 cupo disponible y cupo lleno (cupos asignados = cupos totales). Para archivos PDF, prueba con archivos de 0 KB, archivo en el límite permitido (ej. 5 MB) y archivo excedido (5.1 MB).

Tablas de Decisión:

Aplicación: Reglas de Inscripción de Instructores (Reglas 6, 7 y 8).

Evaluación: Evaluación de la combinación de condiciones: Estado de Convocatoria (Publicada/Otras) AND Inscrito en el Año (Sí/No) AND Cupo Disponible (Sí/No). La inscripción únicamente debe procesarse cuando todas las condiciones sean favorables (Publicada = V, Inscrito en Año = F, Cupo Disponible = V).

Pruebas de Transición de Estados:

Aplicación: Ciclo de vida de Convocatorias (Regla 2).

Evaluación: Verificación de transiciones válidas (Borrador → Publicada → Cerrada; Borrador → Cancelada; Publicada → Cancelada) y bloqueo explícito de transiciones no permitidas (Cerrada → Borrador; Cancelada → Publicada).

6.2 Herramientas de Pruebas

Gestión de Pruebas y Defectos: Jira con complemento Xray o TestLink (Planificación, ejecución, trazabilidad e historial de ejecuciones).

Automatización Funcional Web: Selenium WebDriver / Cypress (Automatización de regresión para flujos de búsqueda, filtrado y creación de convocatorias).

Pruebas de API e Integración: Postman / Newman (Validación de servicios REST y contratos de datos).

Pruebas de Carga y Rendimiento: Apache JMeter (Simulación de cargas de hasta 500 instructores concurrentes realizando búsquedas e inscripciones simultáneas).

Pruebas de Seguridad: OWASP ZAP (Análisis de vulnerabilidades en formularios y subida de archivos).

6.3 Entorno de Pruebas (Test Environment)

Servidor de Aplicación: Servidor virtual Linux Ubuntu 22.04 LTS configurado con Nginx y Node.js/Python.

Base de Datos: PostgreSQL 15 con dataset de pruebas que incluye catálogos completos de regionales, centros de formación, áreas y datos anonimizados de instructores.

Almacenamiento de Archivos: Directorio de almacenamiento aislado para la recepción y verificación de documentos PDF.

Navegadores y Dispositivos: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y navegadores móviles en iOS y Android.

7. Registro de Riesgos y Planes de Mitigación

Se presentan los riesgos identificados, evaluados mediante Probabilidad (P: 1-5) e Impacto (I: 1-5) para obtener el Nivel de Exposición (E = P x I).

7.1 Riesgos de Producto (Funcionales y Técnicos)

| ID | Riesgo de Producto Identificado | P | I | E | Estrategia de Mitigación y Plan de Contención |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RP-01 | Inscripciones duplicadas en el mismo año: Falla en la validación del año calendario que permita a un instructor inscribirse a dos convocatorias en el mismo año. | 3 | 5 | 15 | Crear casos de prueba orientados a límites temporales. Implementar pruebas automatizadas con usuarios que tengan historial de inscripción previo en el mismo año. |
| RP-02 | Carga de archivos PDF corruptos o ejecutables disimulados: Falta de validación estricta del MIME type que permita subir archivos maliciosos. | 2 | 5 | 10 | Ejecutar pruebas de seguridad inyectando archivos con extensiones modificadas (.exe a .pdf) y archivos vacíos para garantizar el rechazo en el servidor. |
| RP-03 | Condición de carrera en asignación del último cupo: Concurrencia de múltiples instructores sobre una capacitación con 1 solo cupo disponible. | 4 | 4 | 16 | Ejecutar pruebas de carga con JMeter simulando inscripciones simultáneas de 100 usuarios sobre el último cupo, verificando que solo 1 sea asignado. |
| RP-04 | Inexactitud en las estadísticas del Administrador: Error en el cálculo del porcentaje de ocupación o total de inscritos. | 2 | 3 | 6 | Realizar validaciones cruzadas entre las consultas SQL a la base de datos y los valores presentados en los componentes gráficos del módulo administrativo. |

7.2 Riesgos de Proyecto (Gestión y Recursos)

| ID | Riesgo de Proyecto Identificado | P | I | E | Estrategia de Mitigación y Plan de Contención |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ-01 | Retrasos en la entrega de la build de pruebas: Acortamiento de la ventana de ejecución planificada. | 3 | 4 | 12 | Aplicar pruebas basadas en riesgo, priorizando los flujos funcionales de inscripción crítica y ejecutando regresiones automatizadas. |
| RJ-02 | Indisponibilidad del entorno de QA: Fallas en el servidor de pruebas durante el ciclo de ejecución. | 2 | 4 | 8 | Automatización del despliegue del entorno mediante contenedores Docker para lograr tiempos de restauración menores a 30 minutos. |

8. Cronograma Indicativo, Fases e Hitos Operativos

El proceso de pruebas se estructurará en un período de 4 semanas de trabajo.

8.1 Desglose de Actividades (WBS)

1. Fase 1: Análisis y Planificación (Duración: 3 Días)

Revisión de la especificación funcional, aprobación del Plan de Pruebas y configuración de la herramienta de gestión Jira/Xray.

Hito 1: Plan de Pruebas Aprobado.

2. Fase 2: Diseño de Pruebas y Preparación (Duración: 5 Días)

Elaboración de los casos de prueba detallados, preparación de la base de datos de prueba y construcción de scripts automatizados iniciales.

Hito 2: Suite de Pruebas Diseñada y Datos Cargados.

3. Fase 3: Ejecución Ciclo 1 (Pruebas Funcionales y No Funcionales) (Duración: 6 Días)

Ejecución de pruebas funcionales (Reglas 1-10), pruebas de carga y seguridad; registro de incidencias en la herramienta de seguimiento.

Hito 3: Primer Informe de Estado de Pruebas (Test Status Report).

4. Fase 4: Re-testing, Regresión y Pruebas UAT (Duración: 4 Días)

Verificación de parches de desarrollo, ejecución de regresión automatizada y acompañamiento a las Pruebas de Aceptación con usuarios SENA.

Hito 4: Confirmación de Cero Defectos Críticos.

5. Fase 5: Cierre del Testing (Duración: 2 Días)

Evaluación final de los criterios de salida, elaboración y firma del Informe de Finalización de Pruebas (Test Completion Report).

Hito 5: Acta de Aprobación de Calidad Emitida.

9. Roles, Responsabilidades y Matriz RACI

9.1 Roles del Equipo de Pruebas

QA Lead / Test Manager: Lidera la estrategia, supervisa la ejecución, gestiona riesgos y aprueba los informes de cierre.

Tester Funcional / Analista de Pruebas: Diseña y ejecuta los casos de prueba manuales, reporta e investiga incidencias.

Ingeniero de Automatización y Rendimiento: Desarrolla los scripts de prueba automatizados y ejecuta las pruebas de carga.

Líder de Desarrollo: Suministra los builds, corrige los defectos reportados y garantiza la calidad de las pruebas unitarias.

Representante de la ENI / SENA: Participa en las Pruebas de Aceptación (UAT) y valida el cumplimiento de las necesidades operativas.

9.2 Matriz RACI

(R = Responsable de ejecución, A = Aprobador final, C = Consultado, I = Informado)

| Actividad / Entregable | QA Lead | Tester Funcional | Ingeniero Automatización | Líder Desarrollo | Rep. ENI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración del Plan de Pruebas | A / R | C | C | I | I |
| Diseño de Casos de Prueba | A | R | C | I | C |
| Pruebas Unitarias e Integración | I | I | I | A / R | I |
| Ejecución Pruebas Funcionales de Sistema | A | R | I | I | I |
| Pruebas de Carga y Seguridad | A | I | R | C | I |
| Gestión y Reporte de Defectos | A | R | R | R | I |
| Pruebas de Aceptación (UAT) | C | C | I | I | A / R |
| Informe Final de Cierre | A / R | I | I | I | I |

10. Gestión de Incidencias, Entregables y Matriz de Trazabilidad

10.1 Flujo de Vida de las Incidencias

Toda anomalía detectada se registrará conforme al estándar ISO 29119-3:

1. Creada (Created): Registrada por el tester detallando los pasos de reproducción, resultados esperados vs. obtenidos y evidencias (capturas/logs).

2. Asignada (Assigned): Revisada por el QA Lead y asignada al desarrollador responsable.

3. En Enmienda / Solucionada (Fixed): Corregida en el código por el desarrollador y desplegada en la siguiente build de QA.

4. Re-prueba (Re-testing): Ejecutada nuevamente por el tester. Si la corrección es exitosa pasa a Cerrada; de lo contrario, vuelve a estado Reabierta.

5. Cerrada (Closed): Verificación definitiva de la solución por parte del equipo de QA.

10.2 Clasificación de Severidad

Severidad 1 (Bloqueante): Incapacidad total para registrar inscripciones, caídas del sistema o fallas que permitan sobrepasar los cupos totales.

Severidad 2 (Alta): Incumplimiento de una regla de negocio (ej. falla en ordenamiento cronológico o en el filtro por ciudad) sin alternativa de contención simple.

Severidad 3 (Media): Errores en mensajes de interfaz o problemas de renderizado menor en los componentes gráficos.

Severidad 4 (Baja): Defectos cosméticos o faltas menores de ortografía en la interfaz.

10.3 Entregables del Proceso de Pruebas

1. Plan de Pruebas de Software (Test Plan) (este documento).

2. Especificación de Casos de Prueba (Test Case Specification): Suite completa de casos formalizada en la herramienta de gestión.

3. Informes de Estado de Pruebas (Test Status Report): Reportes semanales con curvas de ejecución y métricas de defectos.

4. Informe de Finalización de Pruebas (Test Completion Report): Resumen ejecutivo del proceso de calidad y recomendación formal de liberación.

10.4 Matriz de Trazabilidad Requisitos vs. Pruebas

| ID Requisito | Regla de Negocio / Función SENA ENI | Caso de Prueba Asociado (ID) | Tipo de Prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-RN-01 | Atributos obligatorios en la creación de capacitaciones | TC-ADM-001, TC-ADM-002 | Funcional / Sistema |
| REQ-RN-02 | Ciclo de vida y estados (Borrador, Publicada, Cerrada, Cancelada) | TC-ADM-003 a TC-ADM-006 | Transición de Estados |
| REQ-RN-03 | Ordenamiento cronológico ascendente por fecha de inicio | TC-INS-001 | Funcional / Interfaz |
| REQ-RN-04 | Filtrado dinámico por Área y por Ciudad | TC-INS-002, TC-INS-003 | Funcional / Filtros |
| REQ-RN-05 | Búsqueda por palabras clave en título y descripción | TC-INS-004 | Funcional / Búsqueda |
| REQ-RN-06 | Habilitación de inscripción únicamente en estado Publicada | TC-INS-005, TC-INS-006 | Tabla de Decisión |
| REQ-RN-07 | Restricción de 1 sola inscripción por instructor en el mismo año | TC-INS-007, TC-INS-008 | Regla de Negocio / BD |
| REQ-RN-08 | Control estricto de cupos disponibles | TC-INS-009, TC-PERF-001 | Val. Límite / Concurrencia |
| REQ-RN-09 | Captura y validación de los 7 datos obligatorios del instructor | TC-INS-010 | Validación Formulario |
| REQ-RN-10 | Carga obligatoria de archivo adjunto en formato PDF | TC-INS-011, TC-SEC-001 | Carga Archivos / Seguridad |
| REQ-ROL-ADM | Consulta gráfica de estadísticas e inspección de inscritos | TC-ADM-007, TC-ADM-008 | Funcional / Datos |